Treffen Montag 07.01.19

Sprintreview
Für Sprint Nr. 5
Da in der vorlesungsfreien Zeit keine Meetings stattgefunden haben, sondern nur in den Kleingruppen gearbeitet wurde erfolgt die Sprintreview erst zu einem späteren Zeitpunkt.

Beginn: 14:04

Ende: 14:50

Frohes Neues

permanente Raumänderung auf N4.206

Generell:

- Stundenzettel soll jeder anfertigen ( soweit fertigstellen )

- Abschlusspräsentation mit kleiner Powerpoint 20 Minuten Präsentation

Android:

- Bis Mittwoch Sichtung und Planung der neuen Features die noch einzubauen sind

- dann bis zu jedem treffen Fortschritt mit kurze Updates über die jeweiligen Features

PC:

- Chat implementieren

- Drop implementieren

KI:

- KI wird nur von Server aus gestartet

- Bis Mittwoch/Freitag connectivität mit Server einrichten und danach mit Algorithmen für	valide züge starten.

Server:

- Ausrichter fertigstellen und ein wenig letztes message handling

Website:

- soweit fertig mit Foto von Rene www.agilebearco.ga

Übersicht zur Sprintplanung rückblickend auf den Verlauf unnd Fortschritt:

Die Implementierung des PC Spielers hat über die Ferien einigen Fortschritt gemacht mit Drag and Drop und der Festlegung und Planung zentraler Funktionen.

Mit dem eingekauften Android Beobachter gab es einige Probleme was die freischaltung für unseren Zugriff anging jedoch konnte dies vor der Vorlesungsfreien Zeit noch geklärt werden und es hatten alle über Weihnachten Zugriff.
Der Android Spieler ist noch nicht weit vorrangeschritten, wobei die Grundsätzliche Planung bereits steht.

Die Website wurde erstellt und ist unter dem folgenden Link zu erreichen: www.agilebearco.ga

Mit geringem Fortscritt über die Vorlesungsfreie Zeit in Anbetracht von Weihnachten und dem Anfang des neuen Jahrs war zu rechnen trotzdem verschiebt sich dadurch natürlich die Projektplanung ein wenig nach hinten.